# DOKUMEN TESTING, MIGRASI, DAN MANAJEMEN PROYEK

SmartStock Pro - Sistem Manajemen Inventaris

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1. Test Plan	3

1.1 Tujuan Pengujian	3

1.2 Ruang Lingkup Pengujian	3

1.3 Strategi Pengujian	3

1.4 Lingkungan Pengujian	4

1.5 Kriteria Berhasil	4

1.6 Entry dan Exit Criteria	4

2. Test Case	4

2.1 Daftar Test Case Utama	4

2.2 Test Case Role dan Warehouse Scope	6

3. Bug / Defect Log	7

Klasifikasi Severity	7

4. UAT Scenario	7

5. UAT Result	8

6. UAT Sign-Off	8

7. Migration Plan dari Spreadsheet	9

7.1 Strategi Migrasi	9

7.2 Urutan Migrasi Data	9

8. Field Mapping	9

9. Data Validation Plan	10

9.1 Checklist Validasi Pasca-Migrasi	11

10. Rollback Plan	11

11. Cutover Plan	11

11.1 Checklist Pra-Cutover	11

11.2 Langkah Cutover	12

11.3 Verifikasi Pasca-Cutover	12

12. Software Update Scenario	12

13. Git Workflow	13

13.1 Aturan Commit	13

13.2 Proses Pull Request	13

14. Impact Analysis	14

15. Project Timeline	14

16. WBS / Task Breakdown	14

17. Risk Register	15

18. Change Request Form	16

18.1 Contoh Change Request	16

19. Change Impact Analysis	16

# 1. Test Plan

## 1.1 Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan SmartStock Pro memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, terutama pada keamanan akses role, konsistensi stok per gudang, transaksi barang masuk/keluar, transfer antar gudang, FIFO stock batch, import queue, audit log, serta laporan inventaris.

## 1.2 Ruang Lingkup Pengujian

• Autentikasi, login, logout, validasi password kuat, dan session management.

• Hak akses Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Auditor.

• Produk global dan monitoring stok per produk per warehouse.

• Halaman My Warehouse untuk operasional Staf Gudang.

• CRUD data master: produk, kategori, gudang, supplier, dan user.

• Transaksi barang masuk dan barang keluar dengan validasi stok.

• Transfer antar gudang dengan pembatasan source warehouse untuk Staf Gudang.

• Algoritma FIFO melalui stock_batches.

• Import produk dan stok melalui background job/queue.

• Export laporan, dashboard, notifikasi, audit log, dan error log.

## 1.3 Strategi Pengujian

| Jenis Pengujian | Tujuan | Metode |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Memastikan fungsi/service berjalan sesuai logika bisnis. | Pest/PHPUnit pada service dan helper. |
| Feature Test | Memastikan route, controller, middleware, policy, dan database berjalan benar. | Pest/PHPUnit dengan database testing. |
| Integration Test | Memastikan transaksi stok, FIFO, queue, dan notifikasi saling terintegrasi. | Simulasi workflow end-to-end. |
| UAT | Memastikan fitur sesuai kebutuhan pengguna gudang dan manajemen. | Skenario uji manual oleh perwakilan user. |
| Security Test | Memastikan pembatasan akses role dan warehouse tidak bisa dilewati. | Pengujian route, request manipulation, dan policy. |

## 1.4 Lingkungan Pengujian

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Framework | Laravel 13, Inertia.js, React, Tailwind CSS |
| Database | PostgreSQL |
| Queue | Laravel Queue dengan database driver |
| Testing Tool | Pest/PHPUnit, browser manual testing |
| Akun Uji | admin@smartstock.test, manager@smartstock.test, staff_jakarta@smartstock.test, staff_makassar@smartstock.test, viewer@smartstock.test |
| Browser | Chrome/Brave/Firefox versi terbaru |

## 1.5 Kriteria Berhasil

1. Seluruh test case prioritas tinggi berstatus Pass.

2. Tidak ada bug severity Critical atau High yang belum diselesaikan.

3. Stok tidak pernah bernilai negatif setelah transaksi atau transfer.

4. Staf Gudang hanya dapat mengelola stok gudang yang ditugaskan.

5. Auditor hanya dapat membaca data dan tidak dapat melakukan mutasi.

6. Import queue menghasilkan notifikasi sukses/gagal.

7. Audit log tercatat untuk aktivitas penting.

8. Skenario UAT utama diterima oleh perwakilan pengguna.

## 1.6 Entry dan Exit Criteria

| Kriteria | Deskripsi |
| --- | --- |
| Entry Criteria | Aplikasi dapat dijalankan, migration dan seeder berhasil, akun demo tersedia, dan modul utama sudah dapat diakses. |
| Exit Criteria | Semua skenario prioritas tinggi lolos, bug kritis selesai, dokumen UAT ditandatangani, dan aplikasi siap cutover. |

# 2. Test Case

## 2.1 Daftar Test Case Utama

| ID | Skenario | Langkah Uji | Expected Result | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Login Admin | Login dengan akun admin@smartstock.test. | Berhasil masuk ke dashboard utama. | High |
| TC-02 | Login Staff | Login dengan akun staff_jakarta@smartstock.test | Berhasil diarahkan ke halaman My Warehouse. | High |
| TC-03 | Login Auditor | Login dengan akun viewer@smartstock.test. | Berhasil masuk ke dashboard read-only. | High |
| TC-04 | Password Lemah | Membuat user dengan password tanpa angka/simbol. | Sistem menolak dan menampilkan validasi password. | High |
| TC-05 | Auditor Read-only | Auditor mencoba akses create/edit/delete produk. | Sistem menolak dengan 403 atau tombol aksi tidak tersedia. | High |
| TC-06 | Staff Scope Dashboard | Staf Gudang mencoba akses dashboard utama. | Sistem menolak atau redirect ke My Warehouse. | High |
| TC-07 | Produk Global | Staff membuka daftar produk. | Produk global tampil read-only tanpa create/edit/delete. | Medium |
| TC-08 | Monitoring Stok Staff | Staff membuka monitoring stok. | Hanya stok gudang yang ditugaskan yang tampil. | High |
| TC-09 | Stock In Staff Valid | Staff Jakarta membuat barang masuk ke Gudang Jakarta. | Transaksi tersimpan, stok Jakarta bertambah, audit log tercatat. | High |
| TC-10 | Stock In Staff Invalid | Staff Jakarta membuat barang masuk ke Gudang Surabaya. | Sistem menolak dengan 403/validasi scope. | High |
| TC-11 | Stock Out Valid | Staff membuat barang keluar dengan stok cukup. | Transaksi tersimpan, stok berkurang, notifikasi dibuat jika stok minimum. | High |
| TC-12 | Stock Out Stok Kurang | Staff membuat barang keluar melebihi stok. | Sistem menolak dan stok tidak berubah. | High |
| TC-13 | Transfer Staff Valid | Staff Jakarta transfer dari Jakarta ke Surabaya. | Transfer dibuat, source harus Jakarta, stok diproses sesuai status transfer. | High |
| TC-14 | Transfer Staff Invalid | Staff Jakarta transfer dari Surabaya ke Jakarta. | Sistem menolak karena source bukan gudang staff. | High |
| TC-15 | Transfer Same Warehouse | Transfer dengan source dan destination sama. | Sistem menolak validasi. | High |
| TC-16 | FIFO Stock Out | Masuk batch 10, masuk batch 5, keluar 12. | Batch pertama 0, batch kedua tersisa 3. | High |
| TC-17 | Import Produk Queue | Upload file import produk valid. | Job diproses di background dan notifikasi sukses muncul. | Medium |
| TC-18 | Import Invalid | Upload file dengan kolom tidak sesuai template. | Notifikasi gagal dan detail error tercatat. | Medium |
| TC-19 | Export Laporan | Manager export laporan stok. | File laporan berhasil dibuat sesuai filter. | Medium |
| TC-20 | Audit Log | Admin melakukan update produk. | Audit log mencatat user, aksi, waktu, IP, dan perubahan data. | High |
| TC-21 | Error Log | Terjadi exception terkontrol. | Error tercatat dengan severity dan dapat ditandai resolved. | Medium |
| TC-22 | Warehouse Map | Auditor membuka peta gudang. | Marker 5 gudang tampil dengan informasi stok ringkas. | Low |

## 2.2 Test Case Role dan Warehouse Scope

| Role | Scope yang Diuji | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Admin | Akses seluruh gudang dan seluruh modul. | Dapat mengelola semua data dan melihat semua laporan. |
| Manajer Gudang | Monitoring dan operasi lintas gudang. | Dapat melihat dan mengelola inventaris semua gudang, kecuali fungsi khusus Admin. |
| Staf Gudang | Operasi hanya pada assigned warehouse. | Hanya dapat barang masuk/keluar/transfer dari gudang yang ditugaskan. |
| Auditor | Read-only. | Dapat melihat dashboard, produk, stok, laporan, dan peta tanpa mutasi data. |

# 3. Bug / Defect Log

Bug/defect log digunakan untuk mencatat seluruh temuan selama pengujian, termasuk tingkat keparahan, status perbaikan, dan hasil retest.

| ID Bug | Tanggal | Modul | Deskripsi | Severity | Status | PIC | Retest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | - | - | Belum ada bug tercatat pada dokumen ini. | - | Open/Fixed/Closed | - | - |
| BUG-002 | - | - | Isi ketika ditemukan bug pada pengujian. | Critical/High/Medium/Low | Open | - | - |

## Klasifikasi Severity

| Severity | Kriteria |
| --- | --- |
| Critical | Aplikasi tidak dapat digunakan, data stok rusak, atau hak akses keamanan bocor. |
| High | Fitur utama gagal, tetapi aplikasi masih dapat berjalan sebagian. |
| Medium | Gangguan pada fitur pendukung atau validasi tertentu. |
| Low | Masalah tampilan, label, atau minor usability. |

# 4. UAT Scenario

UAT dilakukan oleh perwakilan pengguna untuk memastikan aplikasi sesuai dengan proses bisnis. Skenario UAT difokuskan pada alur nyata yang sering digunakan.

| ID | Aktor | Skenario UAT | Kriteria Diterima |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Admin | Mengelola user dan menetapkan role serta warehouse untuk Staf Gudang. | User tersimpan, role benar, staff wajib memiliki warehouse. |
| UAT-02 | Manajer Gudang | Melihat dashboard utama dan monitoring stok semua gudang. | Data ringkasan dan grafik tampil sesuai data transaksi. |
| UAT-03 | Staf Gudang | Login dan menggunakan halaman My Warehouse. | Staff melihat gudang sendiri, stok ringkas, dan tombol Masuk/Keluar/Transfer. |
| UAT-04 | Staf Gudang | Mencatat barang masuk ke gudangnya sendiri. | Transaksi tercatat dan stok gudang bertambah. |
| UAT-05 | Staf Gudang | Mencatat barang keluar dengan stok cukup. | Transaksi tercatat, stok berkurang, dan notifikasi muncul jika stok menipis. |
| UAT-06 | Staf Gudang | Melakukan transfer dari gudangnya ke gudang lain. | Transfer tercatat dan stok diproses sesuai status transfer. |
| UAT-07 | Auditor | Melihat dashboard, produk, monitoring stok, dan laporan. | Auditor dapat melihat data tanpa tombol aksi mutasi. |
| UAT-08 | Admin/Manager | Import data produk atau stok dari file. | Import berjalan di background dan notifikasi hasil muncul. |
| UAT-09 | Manager | Export laporan stok dan transaksi. | Laporan berhasil dibuat sesuai filter. |
| UAT-10 | Admin | Melihat audit log aktivitas penting. | Audit log menampilkan siapa, kapan, dan melakukan apa. |

# 5. UAT Result

Tabel berikut digunakan untuk mencatat hasil pelaksanaan UAT. Pada tahap dokumen ini, status dapat diisi setelah sesi UAT dilakukan bersama pengguna.

| ID UAT | Tanggal | Penguji | Hasil | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | - | Admin/Asesor | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-02 | - | Manajer Gudang | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-03 | - | Staf Gudang | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-04 | - | Staf Gudang | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-05 | - | Staf Gudang | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-06 | - | Staf Gudang | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |
| UAT-07 | - | Auditor | Belum Dijalankan | Diisi saat UAT. |

Keterangan hasil: Pass berarti skenario diterima tanpa catatan kritis; Partial berarti diterima dengan catatan perbaikan minor; Fail berarti skenario belum memenuhi kebutuhan.

# 6. UAT Sign-Off

UAT sign-off digunakan sebagai bukti bahwa pengguna telah melakukan verifikasi terhadap skenario utama dan menyetujui aplikasi untuk dilanjutkan ke tahap cutover/deployment.

| Nama | Peran | Keputusan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Admin / Perwakilan IT |  |  |  |
|  | Manajer Gudang |  |  |  |
|  | Staf Gudang |  |  |  |
|  | Auditor / Manajemen |  |  |  |

# 7. Migration Plan dari Spreadsheet

Migrasi dilakukan untuk memindahkan data dari spreadsheet lama ke database SmartStock Pro secara bertahap, tervalidasi, dan dapat di-rollback jika terjadi kegagalan.

## 7.1 Strategi Migrasi

1. Mengumpulkan seluruh file spreadsheet inventaris dari masing-masing gudang.

2. Membersihkan data duplikat, data kosong, SKU tidak valid, dan format harga yang tidak seragam.

3. Menyusun template import untuk produk, supplier, gudang, stok awal, dan batch stok jika diperlukan.

4. Melakukan import ke staging database terlebih dahulu.

5. Menjalankan validasi data pasca-import.

6. Melakukan approval hasil validasi oleh perwakilan gudang/manajemen.

7. Menjalankan import final ke production pada waktu cutover.

8. Menyiapkan rollback plan jika validasi pasca-cutover gagal.

## 7.2 Urutan Migrasi Data

| Urutan | Data | Alasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gudang | Dibutuhkan sebagai referensi lokasi stok. |
| 2 | Kategori | Dibutuhkan sebelum produk dibuat. |
| 3 | Supplier | Dibutuhkan sebelum produk dibuat. |
| 4 | Produk | Master data global produk. |
| 5 | Inventory Stocks | Stok per produk per gudang. |
| 6 | Stock Batches | Data batch FIFO berdasarkan stok awal jika diperlukan. |
| 7 | User | Akun role dan warehouse assignment. |

# 8. Field Mapping

Field mapping digunakan untuk memastikan kolom spreadsheet lama sesuai dengan struktur database SmartStock Pro.

| Spreadsheet Lama | Tabel Tujuan | Field Tujuan | Catatan Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode Produk | products | sku | Wajib unik dan tidak boleh kosong. |
| Nama Produk | products | name | Wajib diisi. |
| Kategori | categories/products | category_id | Kategori dibuat jika belum ada atau dipetakan ke kategori existing. |
| Supplier | suppliers/products | supplier_id | Supplier dibuat jika belum ada atau dipetakan. |
| Satuan | products | unit | Contoh: unit, pcs, box. |
| Harga Beli | products / stock_batches | purchase_price / unit_cost | Harus numerik dan >= 0. |
| Harga Jual | products | selling_price | Harus numerik dan >= 0. |
| Gudang | warehouses / inventory_stocks | warehouse_id | Harus cocok dengan kode/nama gudang. |
| Jumlah Stok | inventory_stocks | quantity | Harus integer >= 0. |
| Minimum Stok | inventory_stocks | minimum_stock | Dapat berbeda per gudang. |
| Tanggal Masuk | stock_batches | arrived_at | Digunakan untuk urutan FIFO. |

# 9. Data Validation Plan

Validasi data dilakukan sebelum dan sesudah migrasi untuk menjaga akurasi data inventaris.

| Jenis Validasi | Aturan | Tindakan Jika Gagal |
| --- | --- | --- |
| SKU unik | Tidak boleh ada dua produk dengan SKU sama. | Data ditolak atau digabung setelah konfirmasi. |
| Gudang valid | Gudang harus termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar. | Baris ditolak dan dicatat dalam error import. |
| Quantity valid | Jumlah stok harus integer dan tidak negatif. | Baris ditolak. |
| Harga valid | Harga beli/jual harus numerik dan tidak negatif. | Baris ditolak. |
| Minimum stock | Minimum stock harus integer >= 0. | Diisi default 0 atau ditolak sesuai kebijakan. |
| Relasi kategori/supplier | Kategori dan supplier harus dapat dipetakan. | Dibuat otomatis atau diminta koreksi. |
| Konsistensi total stok | Total stok per produk di sistem harus sama dengan total spreadsheet. | Dilakukan rekonsiliasi sebelum cutover. |
| FIFO batch | Total remaining_quantity batch harus sama dengan inventory_stocks.quantity. | Migrasi batch dibatalkan dan dihitung ulang. |

## 9.1 Checklist Validasi Pasca-Migrasi

• Jumlah produk di sistem sama dengan jumlah produk valid pada spreadsheet.

• Total stok per gudang sama dengan spreadsheet final.

• Tidak ada stok negatif.

• Semua produk memiliki kategori dan supplier valid.

• Inventory stock per gudang terbentuk untuk produk yang memiliki stok.

• Stock batch FIFO selaras dengan total stok agregat.

• Laporan inventaris dapat di-generate setelah migrasi.

# 10. Rollback Plan

Rollback plan digunakan jika migrasi atau cutover gagal dan sistem perlu dikembalikan ke kondisi sebelumnya.

| Kondisi Pemicu Rollback | Langkah Rollback | PIC |
| --- | --- | --- |
| Import gagal sebagian besar | Hentikan proses, hapus data staging, perbaiki template, jalankan ulang import. | Developer/DB Admin |
| Data stok tidak cocok | Kembalikan database dari backup sebelum migrasi, lakukan rekonsiliasi ulang. | DB Admin |
| Aplikasi gagal berjalan setelah cutover | Aktifkan kembali sistem lama/spreadsheet sementara dan restore versi aplikasi sebelumnya. | Developer |
| Queue import gagal | Hentikan worker, cek log job, jalankan ulang job setelah perbaikan. | Developer |
| Bug critical ditemukan | Rollback release melalui Git tag/release sebelumnya. | Developer/Project Lead |

Backup database wajib dibuat sebelum migrasi final dan sebelum deployment production.

# 11. Cutover Plan

Cutover plan mengatur perpindahan dari sistem spreadsheet ke SmartStock Pro agar downtime dan risiko data mismatch dapat diminimalkan.

## 11.1 Checklist Pra-Cutover

• Source code production sudah berada pada branch/release final.

• Database production sudah dibuat dan dapat diakses.

• Environment variable production sudah dikonfigurasi.

• Queue worker dan scheduler siap dijalankan.

• Backup spreadsheet final sudah tersimpan.

• Template import sudah tervalidasi.

• User account dan role sudah dibuat.

• Dokumen rollback tersedia.

## 11.2 Langkah Cutover

1. Freeze input pada spreadsheet lama.

2. Ambil backup final spreadsheet dan database jika ada.

3. Deploy aplikasi SmartStock Pro ke server production.

4. Jalankan migration dan seeder dasar.

5. Import data master dan stok awal.

6. Jalankan validasi data pasca-import.

7. Aktifkan queue worker dan scheduler.

8. Berikan akses kepada user production.

9. Lakukan smoke test pada login, dashboard, stok, transaksi, transfer, dan laporan.

10. Umumkan sistem siap digunakan.

## 11.3 Verifikasi Pasca-Cutover

• Admin dapat login dan mengelola user.

• Manager dapat melihat dashboard semua gudang.

• Staff masuk ke My Warehouse sesuai gudangnya.

• Auditor hanya dapat melihat data read-only.

• Total stok per gudang sesuai hasil migrasi.

• Import queue, export laporan, dan audit log berjalan.

# 12. Software Update Scenario

Skenario pembaruan perangkat lunak digunakan untuk menambahkan fitur baru tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan.

Contoh skenario: penambahan fitur dashboard read-only untuk Auditor dan halaman My Warehouse untuk Staf Gudang.

| Tahap | Aktivitas | Output |
| --- | --- | --- |
| Analisis | Identifikasi kebutuhan role Auditor dan Staff operational page. | Dokumen change request dan impact analysis. |
| Desain | Perbarui access matrix, route, dan UI sidebar. | Desain role dan navigasi baru. |
| Implementasi | Buat/ubah controller, middleware, policy, dan halaman React. | Fitur baru di branch feature. |
| Testing | Jalankan role access test dan warehouse scope test. | Hasil test pass/fail. |
| Review | Pull request direview sebelum merge. | Approval dari reviewer. |
| Deploy | Deploy ke staging lalu production. | Release baru aktif. |

# 13. Git Workflow

Git workflow digunakan agar pengembangan fitur, perbaikan bug, dan release dapat dikelola dengan aman.

| Branch | Fungsi |
| --- | --- |
| main | Kode stabil untuk production. |
| develop | Integrasi fitur sebelum release. |
| feature/<nama-fitur> | Pengembangan fitur baru, misalnya feature/my-warehouse. |
| fix/<nama-bug> | Perbaikan bug. |
| release/<versi> | Persiapan rilis versi tertentu. |
| hotfix/<nama-hotfix> | Perbaikan cepat pada production. |

## 13.1 Aturan Commit

• feat: untuk penambahan fitur baru.

• fix: untuk perbaikan bug.

• docs: untuk perubahan dokumentasi.

• refactor: untuk perapihan kode tanpa perubahan perilaku.

• test: untuk penambahan atau perbaikan test.

• chore: untuk pekerjaan konfigurasi atau maintenance.

## 13.2 Proses Pull Request

1. Developer membuat branch dari develop.

2. Developer melakukan implementasi dan test lokal.

3. Developer membuat pull request ke develop.

4. Reviewer memeriksa kode, security, dan pengaruh terhadap modul lain.

5. Test dijalankan pada CI/local.

6. Branch di-merge setelah disetujui.

# 14. Impact Analysis

Impact analysis digunakan untuk menilai dampak perubahan terhadap modul lain sebelum implementasi dilakukan.

| Perubahan | Modul Terdampak | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Produk global dan stok per warehouse | Produk, inventory_stocks, laporan, dashboard | Perubahan query stok dan laporan. | Gunakan relasi inventory_stocks dan test total stok. |
| Auditor read-only | Route, sidebar, policy, dashboard, laporan | Risiko auditor bisa mutasi jika route tidak dibatasi. | Tambahkan policy dan route middleware. |
| My Warehouse untuk Staff | Login redirect, sidebar, transaksi, transfer | Staff harus diarahkan ke halaman operasional. | Update redirect dan test DashboardAccessTest. |
| FIFO stock_batches | Barang masuk, barang keluar, transfer, valuasi | Logika stok menjadi lebih kompleks. | Gunakan DB transaction dan test FIFO. |
| Import queue | Import controller, notification, worker | Status import tidak langsung terlihat di UI. | Berikan notifikasi in-app dan import log. |
| Laravel Pulse monitoring | Security route, server monitoring | Pulse tidak boleh dibuka non-admin. | Proteksi Gate hanya admin. |

# 15. Project Timeline

Timeline berikut merupakan rencana kerja pengembangan SmartStock Pro secara bertahap.

| Minggu | Aktivitas | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requirement analysis, use case, ERD, arsitektur. | Dokumen teknis awal. |
| 2 | Setup Laravel, Inertia React, database, auth, role. | Fondasi aplikasi berjalan. |
| 3 | Master data CRUD dan produk global. | Produk, kategori, gudang, supplier, user. |
| 4 | Inventory stock, stock in/out, My Warehouse. | Operasional gudang berjalan. |
| 5 | Transfer gudang, FIFO batch, notifikasi stok. | Logika stok lengkap. |
| 6 | Dashboard, Auditor read-only, laporan, peta gudang. | Monitoring dan laporan. |
| 7 | Import queue, export, audit log, error log, Pulse. | Fitur pendukung dan monitoring. |
| 8 | Testing, UAT, bug fixing, deployment preparation. | Release candidate. |

# 16. WBS / Task Breakdown

| Kode | Pekerjaan | Subtask |
| --- | --- | --- |
| WBS-01 | Analisis & Desain | Requirement, use case, activity diagram, ERD, arsitektur. |
| WBS-02 | Setup Proyek | Laravel, Inertia, React, Tailwind, PostgreSQL. |
| WBS-03 | Auth & Role | Login, role middleware, session timeout, access control. |
| WBS-04 | Master Data | Produk, kategori, gudang, supplier, user. |
| WBS-05 | Inventory Stock | Stok per produk per gudang dan monitoring stok. |
| WBS-06 | Transaksi Stok | Barang masuk, barang keluar, validasi stok, notifikasi. |
| WBS-07 | Transfer Gudang | Transfer, status in-transit, source/destination, FIFO batch. |
| WBS-08 | Dashboard & My Warehouse | Dashboard manager/admin/auditor dan halaman staff. |
| WBS-09 | Import/Export | Queue import, export laporan, template import. |
| WBS-10 | Audit/Error Log | Audit log service dan error log dashboard. |
| WBS-11 | Testing & UAT | Test case, feature test, UAT, bug fixing. |
| WBS-12 | Deployment | Cutover, rollback, dokumentasi, README. |

# 17. Risk Register

| ID | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Data spreadsheet lama tidak konsisten. | Migrasi gagal atau stok tidak akurat. | Tinggi | Cleaning data, validation report, import staging. |
| R-02 | Staff mengakses gudang lain. | Data stok lintas gudang bisa berubah. | Sedang | Policy, middleware, service-layer check, automated test. |
| R-03 | Auditor dapat mutasi data. | Pelanggaran akses read-only. | Sedang | Route restriction, hidden actions, AuditorAccessTest. |
| R-04 | FIFO batch tidak sinkron dengan stok agregat. | Valuasi stok salah. | Sedang | DB transaction dan rekonsiliasi batch vs inventory_stocks. |
| R-05 | Import data besar timeout. | Proses import gagal. | Sedang | Background job dan queue worker. |
| R-06 | Server lambat saat laporan besar. | User experience buruk. | Sedang | Pagination, indexing, queue report jika diperlukan. |
| R-07 | Bug saat cutover. | Downtime sistem. | Rendah-Sedang | Rollback plan, backup database, smoke test. |

# 18. Change Request Form

Form ini digunakan untuk mencatat permintaan perubahan fitur selama proyek berjalan.

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Nomor Change Request | CR-001 |
| Tanggal Pengajuan |  |
| Diajukan Oleh |  |
| Judul Perubahan |  |
| Deskripsi Perubahan |  |
| Alasan Perubahan |  |
| Modul Terdampak |  |
| Prioritas | High / Medium / Low |
| Estimasi Dampak Jadwal |  |
| Estimasi Dampak Teknis |  |
| Keputusan | Disetujui / Ditolak / Ditunda |
| Catatan Approval |  |

## 18.1 Contoh Change Request

| Field | Contoh Isi |
| --- | --- |
| Nomor Change Request | CR-001 |
| Judul Perubahan | Mengubah Viewer menjadi Auditor Read-only |
| Alasan Perubahan | Role Viewer kurang jelas secara bisnis sehingga perlu diperjelas sebagai pengguna read-only untuk auditor/manajemen. |
| Modul Terdampak | Auth, middleware, sidebar, dashboard, reports, product pages, tests. |
| Keputusan | Disetujui |

# 19. Change Impact Analysis

Change impact analysis digunakan untuk menilai konsekuensi teknis dan operasional dari suatu perubahan sebelum dieksekusi.

| Perubahan | Dampak Positif | Risiko | Rencana Pengendalian |
| --- | --- | --- | --- |
| Viewer menjadi Auditor | Role lebih jelas untuk read-only monitoring. | Route mutasi mungkin masih terbuka. | Update middleware, policy, UI, dan AuditorAccessTest. |
| Dashboard staff diganti My Warehouse | Staff fokus pada operasi gudangnya. | Staff kehilangan ringkasan global yang tidak diperlukan. | Sediakan ringkasan stok gudang sendiri. |
| Minimum stock per warehouse | Alert lebih akurat per gudang. | Migrasi field minimum stock perlu diperhatikan. | Mapping minimum_stock ke inventory_stocks. |
| FIFO stock_batches | Valuasi stok lebih akurat. | Logika transaksi lebih kompleks. | Gunakan service layer, DB transaction, dan FIFO test. |
| Import queue | Import lebih aman untuk file besar. | User tidak langsung tahu hasil proses. | Gunakan notifikasi in-app dan import log. |